| Aferi |  |  |
| --- | --- | --- |
| TERMO DE ABERTURA |  |  |
| Preparado por | Ramon Pedro Menz | Versão 1.0 |
| Patrocinador | Ramon Pedro Menz | Data: 22/09/2026 |

## Título do projeto

Aferi — aplicativo de automonitoramento de pressão arterial para Android e Web.

O produto foi desenvolvido em ciclos anteriores sob o nome BP Tracker; as referências neste documento dizem respeito à mesma base de código. O presente termo abre o ciclo de evolução correspondente ao 2º semestre de 2026.

## Justificativa

O automonitoramento residencial da pressão arterial é recomendado no acompanhamento de pessoas hipertensas, mas depende da adesão do paciente e da confiabilidade do dado registrado. O Aferi, desenvolvido anteriormente pelo autor, endereça a adesão por meio de lembretes programados, fluxo de registro otimizado e recursos de acessibilidade voltados ao público idoso. O produto encontra-se funcional, porém apresenta duas lacunas que motivam este ciclo.

A primeira é a entrada de dados exclusivamente manual, suscetível a erro e representando fricção no registro. A limitação é severa para usuários com redução de acuidade visual, tremor ou artrite: para esse público, modalidades alternativas de entrada — por fotografia do display e por voz — não são conveniência, mas condição de uso autônomo. As duas são complementares, pois a fotografia exige iluminação adequada e display aceso, ao passo que a voz permanece disponível sem essas condições.

A segunda é a ausência de evidência comparativa que oriente a escolha técnica: não há, no contexto do produto, medição que indique qual abordagem de reconhecimento atende melhor ao público-alvo quanto a acurácia, latência, segurança, privacidade e custo. Sem esse conhecimento, decisões estruturais seriam tomadas por suposição.

O projeto atende à situação desafiadora da unidade curricular ao aplicar processamento digital de sinais e imagens, arquitetura de sistemas, acessibilidade e medição sistemática a um artefato de software real.

## Objetivo do Projeto

Desenvolver modalidades assistidas de registro de medições de pressão arterial por fotografia e por voz no aplicativo Aferi e disponibilizar a informação registrada em formato adequado à consulta médica, fundamentando a escolha técnica de cada modalidade em comparação documentada entre abordagens alternativas. Conclusão prevista para dezembro de 2026.

Entregas principais:

- Módulo de registro de medições por fotografia do display do aparelho, com confirmação do usuário antes de salvar a medição. O método de reconhecimento não é definido a priori, sendo objeto da decisão técnica a ser formalizada até 06/10/2026.

- Módulo de registro de medições por voz, com interpretação das formas de enunciação usuais em português brasileiro e confirmação do usuário antes de salvar a medição. O método de reconhecimento igualmente não é definido a priori.

- Relatório em PDF para apresentação em consulta médica, alternativa mais legível à exportação em CSV existente, com gráfico de tendência, tabela do período e médias do intervalo.

- Relatório técnico final contendo contextualização, referencial teórico, trabalhos correlatos, metodologia, desenvolvimento, decisão técnica documentada, comparação entre abordagens alternativas de cada modalidade sobre casos de teste rotulados, resultados, discussão crítica e considerações finais, atendendo à exigência de evidenciação de habilidades discursivas de análise e síntese. A decisão técnica é registrada em documento próprio até 06/10/2026 e posteriormente incorporada ao relatório.

Entregas complementares, conforme o cronograma permitir, listadas da última à primeira a ser cortada:

- Observabilidade em pontos críticos, com telemetria anônima e agregada que apure latência por etapa, desfecho do reconhecimento, taxa de correção de valores pré-preenchidos e custo operacional estimado.

- Serviço próprio para capacidades que demandem processamento fora do dispositivo, caso a decisão técnica evidencie a necessidade.

- Indicadores agregados por período: médias semanal e mensal e adesão calculada sobre os lembretes configurados.

- Adequação do modelo de dados e das regras de segurança, com ampliação da suíte de testes além do necessário à cobertura das novas funcionalidades.

## Benefícios do Projeto

- Produto ampliado e funcional, com acessibilidade estendida a pessoas com redução de acuidade visual ou limitação motora, e menor risco de erro no registro de dado clínico.

- Entrega de informação ao profissional de saúde em formato legível, superando a limitação prática da exportação em CSV.

- Evidência comparativa entre abordagens de reconhecimento por imagem e por voz aplicadas a dado clínico, com casos de teste rotulados reaproveitáveis em trabalhos futuros.

- Decisão técnica rastreável, que documenta as alternativas consideradas e os critérios aplicados, orientando a evolução subsequente do produto.

- Referencial teórico, método e resultados aproveitáveis no Trabalho de Conclusão de Curso e em posterior conversão em artigo científico, além de potencial de disponibilização pública e exploração comercial do produto.

## Exclusões do Projeto

Não integram este ciclo, ficando registrados como trabalhos futuros:

- Avaliação de usabilidade com participantes, sua reavaliação após correções e a fixação de metas numéricas em escalas de usabilidade.

- Redação de artigo em formato SBC e sua submissão a evento. O relatório técnico final contempla as mesmas seções, admitida a conversão posterior.

- Migração da infraestrutura existente de autenticação, persistência e notificações. Eventual serviço próprio é complementar a ela e restrito às capacidades identificadas na decisão técnica.

- Treinamento de modelos de aprendizado de máquina a partir do zero. Recaindo a decisão sobre aprendizado, serão empregados modelos pré-treinados, serviços de terceiros ou recursos nativos, admitido ajuste fino apenas se o cronograma permitir.

- Observabilidade operacional ampla — rastreamento distribuído, painéis de monitoramento, alertas e indicadores de nível de serviço —, bem como o acompanhamento contínuo de indicadores de desempenho do produto em produção.

- Publicação em loja de aplicativos, desenvolvimento para iOS, integração via Bluetooth, widget de tela inicial, modo cuidador e qualquer funcionalidade diagnóstica ou prescritiva: o sistema registra e organiza dados, não interpreta resultados clínicos.

Registra-se que o produto preexiste a esta unidade curricular. As funcionalidades já implementadas — autenticação, registro e edição de medições, classificação, histórico, gráfico de tendência, exportação em CSV, lembretes, tema e acessibilidade — não são objeto de avaliação deste ciclo, servindo como base. A delimitação entre o preexistente e o produzido neste semestre será declarada nos documentos de entrega.

## Designação do Gerente

Gerente do projeto: Ramon Pedro Menz, acadêmico de Ciência da Computação da Universidade Feevale, atuando individualmente.

Responsabilidades: controle do escopo, condução da decisão técnica, desenvolvimento do artefato, coleta dos casos de teste, condução das comparações, análise dos resultados e produção dos documentos de entrega.

Limitações: aquisições restritas a R$ 300,00, custeados pelo próprio gerente, sem autorização para contratação de recursos externos. Alterações de escopo, procedimentos envolvendo terceiros e prazos de entrega dependem de aprovação prévia da professora orientadora.

## Partes Interessadas (Stakeholders)

| Parte interessada | Papel no projeto | Interesse |
| --- | --- | --- |
| Ramon Pedro Menz | Gerente e desenvolvedor | Aprovação na unidade curricular, evolução do produto e base para o TCC |
| Profa. Marta Rosecler Bez | Orientadora e avaliadora | Aderência ao plano de ensino e rigor metodológico |
| Universidade Feevale (ICCT) | Instituição de ensino | Produção acadêmica e possível publicação vinculada à instituição |
| Usuários do Aferi | Usuários finais do produto | Registro mais rápido, acessível e confiável das medições |
| Locutores | Fonte das amostras de voz, mediante consentimento | Contribuir com a construção dos casos de teste |
| Profissionais de saúde | Destinatários indiretos do dado | Qualidade e confiabilidade do histórico apresentado em consulta |

## Orçamento resumido

O projeto é limitado a R$ 300,00, custeados integralmente pelo gerente. O valor constitui teto inultrapassável: atingido o limite, prevalecerá a alternativa técnica de menor custo. O custo efetivo tende a ser muito inferior, podendo aproximar-se de zero. Composição:

- Eventual consumo de serviço de reconhecimento de imagem ou de fala de terceiros: R$ 0,00 a R$ 100,00. A existência de camada gratuita suficiente é critério de custo na decisão técnica, sendo desfavorável a alternativa que exija desembolso recorrente.

- Eventual hospedagem de serviço próprio, caso a decisão técnica evidencie a necessidade: R$ 0,00 a R$ 100,00, em plataforma com escala a zero. Os dois itens eventuais acima são, na prática, alternativos entre si: o processamento ocorre em serviço de terceiros ou em serviço próprio, não em ambos.

- Aquisição ou empréstimo de aparelho adicional de medição: R$ 0,00 a R$ 200,00, conforme a possibilidade de empréstimo.

- Infraestrutura de backend como serviço já utilizada e licenças de software: R$ 0,00, mantidas em camada gratuita ou código aberto.

Não há custo de pessoal, uma vez que o desenvolvimento é realizado pelo próprio acadêmico como atividade curricular.

## Cronograma básico do projeto

O projeto está estruturado em quatro fases ao longo do 2º semestre de 2026, totalizando aproximadamente 100 horas e 20 semanas, conforme o cronograma oficial da unidade curricular.

| Fase | Descrição | Período | Entrega associada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundação: escopo e método, revisão de literatura e trabalhos correlatos, e levantamento das alternativas de reconhecimento candidatas para cada modalidade | 04/08 a 22/09/2026 (8 semanas) | Atividade avaliativa 01 — Termo de Abertura (20%), em 22/09/2026 |
| 2 | Construção: provas de conceito das alternativas candidatas e decisão técnica até 06/10, implementação das duas modalidades de registro, coleta dos casos de teste, integração ao aplicativo e, havendo tempo, instrumentação dos pontos críticos | 23/09 a 27/10/2026 (5 semanas) | Apresentação em 13/10 e relatório de acompanhamento em 27/10/2026 |
| 3 | Comparação e refinamento: comparação entre abordagens sobre os casos de teste, refinamento das modalidades, relatório em PDF, redação de referencial e método e entregas complementares | 28/10 a 24/11/2026 (4 semanas) | Apresentação e ajustes em 10/11; Atividade avaliativa 02 (20%), em 24/11/2026 |
| 4 | Fechamento: consolidação do relatório técnico final, apresentação com demonstração e ajustes | 25/11 a 15/12/2026 (3 semanas) | Atividade avaliativa 03 (60%), em 08/12; ajustes até 15/12/2026 |

O projeto deverá estar concluído no prazo de 20 semanas, encerrando-se em 15/12/2026.

Marcos de verificação: 22/09 — levantamento das alternativas de reconhecimento concluído para ambas as modalidades; 06/10 — provas de conceito realizadas e decisão técnica formalizada em documento próprio, sem revisão posterior; 27/10 — ambas as modalidades integradas ao aplicativo e casos de teste coletados, coincidindo com o relatório de acompanhamento; 10/11 — comparação entre abordagens concluída e analisada para as modalidades entregues; 24/11 — relatório em PDF operante e seções de referencial, método e desenvolvimento redigidas.

## Premissas

- O Aferi encontra-se funcional e será utilizado como base, sendo este ciclo restrito à sua evolução, e a orientadora aprovará esse aproveitamento nas condições de delimitação declaradas.

- Existirá ao menos uma abordagem viável por modalidade dentro das restrições de prazo, custo, segurança e privacidade. Não se mostrando nenhuma satisfatória para determinada modalidade, a entrega será reposicionada como análise comparativa dos limites das abordagens investigadas — resultado que permanece válido.

- Os casos de teste poderão ser coletados com recursos próprios ao longo do desenvolvimento, sem base externa licenciada, havendo disponibilidade de ao menos dois modelos de aparelho e de locutores suficientes, admitida a participação de pessoas do círculo de convivência do gerente, mediante consentimento informado e por escrito, com as amostras anonimizadas e utilizadas exclusivamente na construção dos casos de teste.

- Os serviços de nuvem manterão suas camadas gratuitas e as datas das atividades avaliativas seguirão o cronograma oficial da unidade curricular.

## Restrições

O prazo é a restrição prioritária: a entrega vincula-se ao calendário letivo do 2º semestre de 2026 e não admite prorrogação. Demais restrições:

- Carga horária de aproximadamente 100 horas, equipe de uma única pessoa e orçamento limitado a R$ 300,00, custeado pelo próprio acadêmico.

- Dados de saúde impõem conformidade com a LGPD. Imagens e áudios capturados em uso devem ser processados em memória, sem persistência ou registro em log; envio a serviço de terceiros deve ser informado ao usuário e conta como fator desfavorável na decisão técnica. Os casos de teste são coletados pelo próprio autor, não envolvendo dados de usuários do produto.

- Realizada a entrega complementar correspondente, a telemetria não poderá conter dado clínico, imagem, áudio ou identificador pessoal, devendo ser anônima e agregada, preservando a decisão de não identificar o usuário nas ferramentas de observabilidade.

- Nenhum valor reconhecido automaticamente pode ser gravado sem confirmação explícita do usuário, dada a natureza clínica do dado.

- As novas modalidades são caminhos adicionais de entrada: o caminho crítico já existente — registro manual, edição e consulta de medições — não pode sofrer degradação de desempenho nem perda de funcionalidade em decorrência delas.

Havendo conflito entre escopo e prazo, a redução recairá primeiro sobre as entregas complementares, iniciando pela última da lista e seguindo para cima. Uma modalidade plenamente implementada e comparada tem precedência sobre duas parcialmente concluídas: não comportando o prazo ambas, a de fotografia será concluída integralmente e a de voz entregue em estágio parcial, com o alcance atingido declarado de forma explícita.

Não são passíveis de corte, em nenhuma hipótese, a modalidade de registro por fotografia, a confirmação obrigatória do usuário e o relatório técnico final, este último com a decisão técnica e a comparação entre abordagens que o integram.

| APROVAÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome e assinatura Ramon Pedro Menz Gerente do Projeto | Assinatura: Profa. Marta Rosecler Bez Orientadora | Data: ____/____/2026 |